**Проєкт**

**ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ**

**по досягненню цілі 8.4. «Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом» Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль** | **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Тип заходу** | **Початок виконання заходу** | **Закінчення виконання заходу** | **Відповідальний** |
| Ціль 8.4. «Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом» | зменшення податкового навантаження на вітчизняних авіаперевізників (ПДВ) 20% на внутрішніх рейсах | внесення змін до Податкового кодексу у частині, що стосується скасування 20% ставки ПДВ при здійсненні перевезень авіаційним транспортом в межах України | Супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом» (реєстр. № 2425). | нормативно-правове забезпечення | листопад 2019 р. | грудень 2020 р. | МінінфраструктуриДержавіаслужба |
| Ціль 8.4. «Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом» | зниження акцизу на авіапаливо | внесення змін до Податкового кодексу у частині, що стосується зменшення розміру акцизу на авіапаливо | 1. Аналіз ринку авіаційного палива в Україні шляхом здійснення порівняння показників ввезеного авіаційного палива та обсягів його використання за призначенням. | нормативно-правове забезпечення | січень 2020 р. | червень 2020 р. | МінінфраструктуриДержавіаслужбаМінекономрозвиткуМінфінДФС |
| 2. Розробка та погодження проєкту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України. | липень 2020 р. | жовтень 2020 р. | МінінфраструктуриДержавіаслужба |
| Ціль 8.4. «Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом» | модернізація регіональних аеропортів | приведення аеропортової інфраструктури у відповідність із стандартами та рекомендованою практикою IКАО | 1. Аналіз планів розвитку регіональних аеропортів на предмет наявних потреб і джерел фінансування.2. Визначення пріоритетних проектів розвитку та модернізації. | організаційне та нормативно-правове забезпечення | Січень 2020 р.Липень 2020 р. | Червень 2020 р.Серпень2020 р. | Мінінфраструктури, ЦОВВ, Укрінфрапроект, Органи місцевого самоврядуванняМінінфраструктуриОргани місцевого самоврядування |
| Ціль 8.4. «Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом» | модернізація регіональних аеропортів | приведення аеропортової інфраструктури у відповідність із стандартами та рекомендованою практикою IКАО | 1. Роботи з модернізації та будівництва в аеропортах Дніпро, Одеса, Ізмаїл2. Фінансування незавершених об’єктів будівництва в аеропортах «Львів», «Харків»3. Фінансування робіт з виготовлення проектної документації та початок будівельних робіт в аеропорту м. Мукачево4. Залучення коштів для реалізації робіт з модернізація регіональних аеропортів, в тому числі на умовах державно-приватного партнерства (аеропорти в містах Чернівці, Херсон, Біла Церква). | Фінансове забезпечення | Січень2020 р.Січень2020 р.Січень2020 р.2020 р. | Грудень2020 р.Грудень2020 р.Грудень2020 р.2025 р. | Мінінфраструктури, ЦОВВ, Укрінфрапроект, Органи місцевого самоврядування |
| Ціль 8.4. «Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом» | лібералізація ринку надання послуг наземного обслуговування в аеропортах | забезпечення умов для вільної конкуренції на ринку послуг наземного обслуговування в аеропортах | Розробка проєкту наказу Державної авіаційної служби України про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» відповідно до Директиви Ради 96/67/EC від 15 жовтня 1996 року про доступ до ринку наземного обслуговування в аеропортах Співтовариства та погодження проєкту цього наказу. | нормативно-правове забезпечення | 2019 | 2020 | Державіаслужба, Державна регуляторна служба, Мінюст |