PAGE  
22

Інформація про стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» у 2015 році, головним виконавцем яких визначено Мінінфраструктури 

(станом на 05.06.2015)

	Завдання
	Зміст заходу
	Строк виконання
	Відповідальні за виконання
	Стан виконання*
	Результат виконання
/економічний або соціальний ефект

	102. Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складення рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу (Угода)
	7) впровадження електронного документообігу між контролюючими, дозвільними органами і морськими портами України
	до 30 листопада
	Мінінфраструктури 

ДФС
	Виконується.

З метою спрощення процедури документального контролю вантажів на кордонах триває робота з реалізації пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в морських портах Одеської області шляхом впровадження електронного документообігу за допомогою Інформаційної системи портового співтовариства (далі - ІСПС), яка дозволить відмовитися від паперового документообігу, скоротити час оформлення вантажів, обробки транспортних засобів, оптимізувати процес транспортування, скоротити витрати усіх учасників транспортного процесу, збільшити продуктивність терміналів. 
28.04.2015 відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики України з питання оцінки готовності України до реалізації положень Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі, де також обговорювалось питання роботи над проектом «Єдине вікно – локальне рішення».

Крім цього, в рамках Транспортного тижня в Україні, що відбудеться 02-05.06.2015 в м. Одесі запланований п’ятий міжнародний семінар з питань спрощення процедур торгівлі, в ході якого будуть обговорюватись питання ІСПС.
Мінінфраструктури підготовлено та затверджено Міністром План подальшого впровадження ІСПС у морських портах України на 2014-2015 роки, який виконано на 95%, а також перелік заходів спрямований на подальше впровадження ІСПС у морських портах України на 2016-2020 роки.

Триває укладання Угод про інформаційне співробітництво між ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») та суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність в морських портах. На цей час зазначену Угоду уклали вже понад 500 суб’єктів господарювання та всі державні органи, які уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, в тому числі Служба безпеки України та Державна фіскальна служба України. 
Крім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р «Про затвердження плану заходів з дерегуляції господарської діяльності» передбачено розробку проекту закону щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства. На сьогодні законопроект розробляється Мінінфраструктури (ДП «АМПУ»).
	1. Впроваджено і функціонує ІСПС в трьох морських портах: Одеса, Іллічівськ, порт «Південний». Дана система охоплює близько 90%всіх операцій з імпортними вантажами в контейнерах.

2. Впроваджено і використовується процедура попереднього оформлення морських контейнерів до заїзду авто перевізника в порт, завдяки цьому вдалося скоротити час знаходження авто контейнеровозів в портах України (менше 30 хв.).
3. В Україні засновано ЦОД (центр обробки данних) ТОВ «ППЛ-33-35», який розробив програмне забезпечення ІСПС і функціонує на принципах самоокупності.

4. ДП «АМПУ» укладено Угоди про інформаційне співробітництво з усіма представниками державних контролюючих та правоохоронних органів, що здійснюють свою діяльність на території морських портів, стивідор ними компаніями (морськими терміналами), що здійснюють обробку морських контейнерів та забезпечують надання інформації в електронному вигляді, морськими агентами, що що здійснюють перевезення контейнерів через морські порти України, експедиторськими компаніями, які на сьогодні здійснюють дистанційне оформлення контейнерів у морських портах.

	149. Реформування транспортної інфраструктури (Стратегія).

Створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» як холдингової компанії, виділення дочірніх ефективних вертикально інтегрованих компаній за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності, реалізація непрофільних активів Укрзалізниці (Угода)
	1) забезпечення реєстрації у встановленому порядку ПАТ «Українська залізниця»
	до 31 березня
	Мінінфраструктури 
	Виконується.

Міністерством інфраструктури видано наказ від 09.07.2014 № 301 «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування та інші заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яким, зокрема, визначено дату проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту та створено відповідні інвентаризаційні комісії. 31.07.2014 закінчено проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, а також господарських товариств, 100 % акцій яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Українська залізниця»).

За результатами конкурсу на закупівлю послуг з проведення незалежної оцінки майна 26.12.2014 підписано відповідний контракт з компанією Deloitte&Touche.
Наразі проводяться заходи з оцінки майна підприємств, які увійдуть до складу ПАТ «Українська залізниця».

Мінінфраструктури були підготовлені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200, в частині уточнення термінів. 
Відповідні зміни схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 371 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2015 року №200».
	

	
	2) розроблення та прийняття нормативно-правових актів стосовно передачі непрофільних активів підприємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного майна
	до 30 жовтня
	Мінінфраструктури 

Фонд державного майна
	Не виконується.

Виконання заходу буде здійснюватись після утворення ПАТ «Українська залізниця».
	

	150. Розмежування господарських функцій і функцій державного управління (господарські функції передаються до ПАТ «Українська залізниця», 100 відсотків акцій якого закріплені в державній власності, а функції державного управління — відповідним органам державної виконавчої влади) (Угода)
	1) проведення структурних перетворень ПАТ «Українська залізниця» з метою створення вертикально інтегрованої системи управління
	протягом року
	Мінінфраструктури

Мін'юст 

	Не виконується.

Виконання заходу буде здійснюватись після утворення ПАТ «Українська залізниця».
	

	
	2) впровадження фінансово-економічної моделі, що дає можливість забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності, у тому числі проведення тендерів на залізниці
	протягом року
	Мінінфраструктури
Мін'юст
	Виконується.

Заходи з розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті та підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту передбачені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390. Впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності, можливо забезпечити шляхом запровадження роздільного обліку доходів та витрат за видами господарської діяльності, які будуть виділені у ході реформування залізничного транспорту. 

З метою виконання поставлених завдань на сьогодні проводяться підготовчі роботи, щодо розробки нормативних документів, які забезпечать роздільний облік доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності, які будуть запровадженні після створення ПАТ «Укрзалізниця».
	

	151. Утворення Національної комісії з регулювання транспорту. Поступова ліквідація перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями і впровадження механізмів компенсації збитків перевізникам від здійснення пасажирських перевезень за тарифами, що є нижчими, ніж економічно обґрунтовані (Угода)
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями
	до 16 березня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту».

Одночасно, Мінінфраструктури листом від 25.03.2015 № 1259/11/14-15 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням перенести термін внесення вищезазначеного законопроекту до Кабінету Міністрів України на III квартал 2015 року, однак це прохання не було підтримано Кабінетом Міністрів України (доручення від 20.04.2015 № 129/20/1-15).
	

	
	2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
	до прийняття відповідного закону
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 151.1.
	

	152. Прийняття нового закону про залізничний транспорт, що передбачає збереження монополії держави відносно володіння об’єктами інфраструктури залізничного транспорту (полотно та пов’язані з ним об’єкти, об’єкти, що забезпечують безпеку та виконання диспетчерських функцій тощо) та локомотивами, створення конкурентного ринку перевізників, забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів господарювання до об’єктів інфраструктури та тяги для здійснення вантажних перевезень (Угода)
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція)
	до 30 жовтня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція).
Наказом Мінінфраструктури від 30.03.2015 № 114 утворено Робочу групу щодо доопрацювання законопроекту.

З метою громадського обговорення доопрацьований законопроект 28.05.2015 був представлений Міністром інфраструктури на брифінгу в Мінінфраструктури та 03.06.2015 на брифінгу в будинку Уряду .

29.05.2015 законопроект опублікований на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури та направлено на розгляд заінтересованих центральних органів виконавчої влади та спільних представницьких організацій профспілок та роботодавців.
	

	
	2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
	до прийняття відповідного закону
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 152.1.
	

	
	3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту
	у двомісячний строк з дня опублікування Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція)
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 152.2.
	

	
	4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, який передбачатиме, зокрема, механізм компенсації з бюджетів різних рівнів різниці між встановленим рівнем тарифів та економічно обґрунтованим їх рівнем
	у двомісячний строк з дня опублікування Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція)
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 152.2.
	

	
	5) підготовка до реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом шляхом:

проведення моніторингу розділення витрат за видами послуг: інфраструктура, перевезення вантажів (у тому числі виділення витрат на тягу), перевезення пасажирів за видами сполучень;

проведення аналізу витрат на надання кожного виду послуг залізничного транспорту;

проведення аналізу витрат на надання послуг у соціальному сегменті перевезень пасажирів.
	протягом року
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після утворення ПАТ «Українська залізниця».
	

	153. Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти». Захист інтересів інвесторів (Угода)
	1) затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів
	до 30 червня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

ДП «УкрНДІМФ» на замовлення ДП «АМПУ» здійснюється розробка проекту Методики розрахунку ставок портових зборів. За результатами обговорення та узгодження вказаного проекту Методики, його буде опрацьовано та затверджено Мінінфраструктури.
	Прийняття такого нормативно-правового акту забезпечить удосконалення порядку  формування та розрахунку ставок портових зборів, а також їх прозорість та зрозумілість.

	
	2) затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, залучених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури
	до 30 квітня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

До Мінінфраструктури звернулась Служба безпеки України із відповідними зауваженнями щодо проведення інвестиційної діяльності в морських портах, у зв’язку з чим Мінінфраструктури вивчалось питання доцільності запровадження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури».

З огляду на вказане, Мінінфраструктури звернулось до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контролю виконання доручень Кабінету Міністрів України від 18.03.2014 № 35513/8/1-13 та від 18.09.2014 № 35513/14/1-13 щодо внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України та виключення пункту 8 Плану організаційної підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про морські порти України», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України (протокол № 48) від 27 червня 2012 року.

Відповідно до доручення Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України О. Паракуди від 08.12.2014 № 35513/16/1-13 Мінінфраструктури доручено доопрацювати та внести в разі необхідності відповідні пропозиції.

Листами від 29.12.2014 та від 28.01.2015 № 14036/11/10-14 та № 933/11/10-15 Мінінфраструктури звернулось до Кабінету Міністрів України щодо необхідності продовження розгляду питання доцільності розробки проекту постанови відповідно до зауважень Служби безпеки України.

На цей час Мінінфраструктури опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» із врахуванням зауважень.

Крім цього, Мінінфраструктури листом від 27.03.2015 № 3444/11/10-15 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням перенести термін внесення проекту постанови Кабінету Міністрів України на червень 2015 року, яке було погоджено Віце-прем’єр-міністром України В. Вощевським (доручення Кабінету Міністрів України від 20.04.2015 № 35513/20/1-13).

22.05.2015 вказаний проект постанови Кабінету Міністрів України із врахуванням зауважень надіслано на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України;
	Прийняття такого нормативно-правового акту забезпечить створення умов модернізації існуючих та будівництво нових об’єктів морегосподарського комплексу, що будуть у державній формі власності, за рахунок інвестиційних коштів та поступової їх компенсації за рахунок коштів адміністрації морських портів України.

	154. Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечує стивідорну діяльність у морських портах, відповідно до Закону України «Про морські порти» (Угода)
	розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо скорочення переліку державних підприємств, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, шляхом:

розширення переліку об’єктів права державної власності (державних підприємств), які можуть бути приватизовані, у результаті прийняття нової редакції Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»;

передачі державних підприємств Фонду державного майна для приватизації
	до 30 березня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Виконання заходу можливе після прийняття Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» із пропозиціями Мінінфраструктури в частині виключення державних підприємств морських торгівельних портів з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та включення їх до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, про що Мінінфраструктури поінформувало Кабінет Міністрів України листом від 30.03.2015 № 3566/41/10-15.
15.01.2015 Верховною Радою України розглянуто та прийнято рішення про повернення вищезазначеного законопроекту Кабінету Міністрів України на доопрацювання. 
19.03.2015 Мінекономрозвитку було повторно надіслано Мінінфраструктури на погодження проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають приватизації у 2015 році».

Вищезазначений законопроект та проект постанови Мінінфраструктури було погоджено із відповідними зауваженнями та направлено Мінекономрозвитку листом від 24.03.2015 № 3292/16/10-15.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», зокрема додатком 2  затверджено перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації 2015 році після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», до якого включені морські порти України.
06.04.2015 Урядом на розгляд Верховної Ради України внесена доопрацьована редакція законопроекту.
	Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечують стивідорну діяльність у морських портах України забезпечить залучення інвестиційних коштів в портову галузі та забезпечить формування конкурентних умов функціонування всіх суб’єктів що здійснюють свою діяльність в цій сфері господарювання.

	155. Прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт» для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку провадження комерційної діяльності в річкових портах, підходів до закріплення об’єктів портової інфраструктури в державній власності або їх приватизації. Забезпечення збереження державної власності на стратегічні об’єкти портової інфраструктури, зокрема причали та інші гідротехнічні споруди (Угода).

Розвиток портової та залізничної інфраструктури для нарощення експорту (Програма)
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внутрішній водний транспорт
	до 30 червня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Наказом Мінінфраструктури від 25.03.2015 № 105 створено Робочу групу з розробки проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

12.05.2015 проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» опубліковано на сайті Мінінфраструктури для консультацій із громадськістю.
	Виконання завдання та прийняття вказаного законопроекту забезпечить створення зрозумілих умов господарської діяльності на внутрішніх водних шляхах України для всіх суб’єктів господарювання не залежно від форми власності.

	
	2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
	до прийняття відповідного закону
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 155.1.
	

	
	3) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції провадження господарської діяльності, з іншого
	у місячний строк з дня опублікування Закону України  «Про внутрішній водний транспорт»
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 155.2. 
	

	
	4) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо введення єдиного річкового збору, сплата якого дасть змогу забезпечити підтримання у належному стані річкових шляхів
	у місячний строк з дня опублікування Закону України  «Про внутрішній водний транспорт»
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 155.2.
	

	
	5) здійснення заходів щодо удосконалення тарифного регулювання на річковому транспорті
	у місячний строк з дня опублікування Закону України  «Про внутрішній водний транспорт»
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 155.2.
	

	
	6) затвердження Положення про систему управління безпекою об’єктів портової інфраструктури на морському та річковому транспорті
	до 15 грудня
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 155.2.
	

	
	7) будівництво та розвиток стратегічних об’єктів портової інфраструктури, що перебувають на балансі державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а саме:

завершення будівництва контейнерного термінала на Карантинному молу Одеського морського порту;

будівництво причалу № 1-з Одеського морського порту для перевантаження зернових вантажів;

будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний»;

реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту «Южний»;

реконструкція акваторії 1-го ковша Сухого лиману та підхідного каналу Іллічівського морського порту;

будівництво причалу № 8 Миколаївського морського порту;

реконструкція транспортної естакади Одеського морського порту
	протягом року
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблені та надіслані на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади Проекти актів щодо затвердження проектної документації та титулів будов по вказаних об’єктах.
	Реалізація вказаних інфраструктурних проектів забезпечить створення додаткових перевантажувальних потужностей та модернізацію існуючих.

	
	
	
	
	
	

	156. Передача доріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій (Угода)
	передача доріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій
	протягом року
	Укравтодор Мінінфраструктури

Мінфін 

Місцеві держадміністрації


	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільних доріг загального користування» (далі - Законопроект), 08.10.2013 Верховною Радою України (VII скликання) законопроект прийнято за основу. Верховною Радою України                  (VIII скликання) законопроект зареєстровано за № 0954.

Законопроект було включено до засідання пленарного тижня (02-05.06.2015) Верховної Ради України, на сьогодні перенесено до засідання пленарного тижня (16-19.06.2015)
Крім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 759 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» передбачено передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління місцевих державних адміністрацій (набуде чинності разом із набранням чинності змін до законодавчих актів, визначених пунктом 4 вищезазначеного розпорядження).
	

	157. Розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, ремонту та утримання доріг шляхом створення на базі ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» регіональних кампаній та їх подальшої приватизації
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096
	до 31 березня
	Мінінфраструктури


	Виконано.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 432-р «Деякі питання реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» внесено відповідні зміни до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 1096 та плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 739.
	

	
	2) реорганізація ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом виділення 25 акціонерних товариств з метою передачі акцій утворених товариств із сфери управління Укравтодору до сфери управління облдержадміністрацій
	протягом року
	Мінінфраструктури

Укравтодор
Мінекономрозвитку

Мінфін

Фонд державного майна
	Виконується.

Укравтодором розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та 27.04.2015 направлено на погодження зацікавленим органам виконавчої влади.
26.05.2015 проект подано попередньо до Мін’юсту. 
	

	158. Створення конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства (Угода)
	внесення змін до законодавства, що регулює питання державно-приватного партнерства в дорожній галузі
	протягом року
	Мінінфраструктури

Укравтодор
Мінекономрозвитку
	Виконується.

Мінінфраструктури спільно з Укравтодором розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець та 23.03.2015 подано до  Кабінету Міністрів України. 31.03.2015 на засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто проект Умов концесійного конкурсу та відповідно до пункту 5 Витягу з Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 39 Кабінетом Міністрів України взято до відома інформацію щодо умов концесійного конкурсу та доручено Укравтодору провести в установленому порядку концесійний конкурс.

26.05.2015 на сайті Укравтодору опубліковано Оголошення про концесійний конкурс на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів - Краковець протяжністю 84,4 км, оголошення результатів конкурсу заплановано на 05.01.2016.
	

	159. Включення до контрактів на будівництво автомобільних доріг обов’язкової умови про взяття підрядником зобов’язань із забезпечення гарантійного строку служби елементів автомобільної дороги з обов’язковим оприлюдненням відповідних умов контрактів, про підтримку після введення в експлуатацію та відповідальність за невиконання таких положень (Угода)
	розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо адаптації національного законодавства та імплементації положень типових контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC)
	до 31 грудня
	Мінінфраструктури


	Виконується.

Укравтодором спільно з Мінінфраструктури на заміну ДБН В.2.3-4:2007 розроблено проект ДБН В.2.3-4:201х «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», який передбачає розділ, що встановлює мінімальні гарантійні терміни щодо складових автомобільної дороги, зокрема на земляне полотно – від 10 років, основу дорожнього одягу – від 8 років, на асфальтобетонне і цементобетонне покриття – від 3 років та 8 років відповідно, на мости, шляхопроводи, тунелі, естакади – від 8 років тощо.

Це дасть змогу в подальшому нормативно-обгрунтовано, в договорах на виконання дорожньо-будівельних робіт, чітко встановлювати періоди відповідальності підрядників за якісні показники збудованого (реконструйованого, капітально-відремонтованого) об’єкту. У випадку виникнення тих чи інших дефектів (деформацій, руйнувань тощо) елементів доріг у зазначений період, підрядник буде зобов’язаний своїми силами та за власний рахунок їх усувати та ліквідовувати.

На сьогодні проект ДБН В.2.3-4:201х отримав позитивний висновок експертизи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва» та 09.04.2015 направлений на затвердження до Мінрегіону.
	

	160. Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг тривалого строку дії (п’ять — сім років). Забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автодоріг (Угода)
	1) реалізація пілотного проекту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії
	до 31 грудня
	Мінінфраструктури

Укравтодор
	Виконується.

В рамках співробітництва з МФО у Львівській області реалізується пілотний проект OPRC з утримання ділянки автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп км 434+230 – км 621+500 (Стрий - Броди). Контракт розраховано на 7 років, загальна вартість складає понад 63 млн. Євро. Підрядником за контрактом OPRC є компанія ONUR, яка виконує роботи по реабілітації покриття, після чого здійснюватиме утримання дороги за кінцевим результатом.
	

	
	2) розроблення перспективних проектів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії
	до 31 грудня
	Мінінфраструктури

Укравтодор
	Виконується.

Після приведення нормативно-правового забезпечення та чинного законодавства до потрібних умов буде розпочато реалізацію проекту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії  за показниками якості.
	

	161. Здійснення державою ефективного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг, у тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та введенням сезонних обмежень (Угода)
	розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо здійснення контролю за дотриманням норм вагового навантаження
	до 31 грудня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу», який розміщено на офіційному сайті 30.03.2015, на виконання  Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії ї їхніми державами-членами, в якому, зокрема враховані питання здійснення державного контролю за дотриманням норм вагового навантаження.

27.03.2015 проект акта направлено на погодження до органів виконавчої влади.
	

	162. Впровадження європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання доріг з використанням конкурентоспроможних та перспективних вітчизняних матеріалів та технологій. Перехід на планово-попереджувальну стратегію утримання автомобільних доріг (Угода)
	проведення аналізу європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг


	до 31 грудня
	Мінінфраструктури
Укравтодор
	Виконується.

Укравтодором за погодженням з Мінінфраструктури ведеться робота щодо гармонізації міжнародних та європейських стандартів. Зокрема, наразі готуються до прийняття Національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») розроблені на замовлення Укравтодору ДСТУ-Н «Геосинтетики. Настанови з оцінювання довговічності, ISO/TR 13434:2008, MOD», ДСТУ «Геотекстиль та віднесенні до геотекстилю вироби. Визначення повзучості при розтягуванні та розрив при повзучості, ISO 13431:1999, MOD», ДСТУ «Геотекстиль та віднесенні до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дорожніх конструкціях та асфальтобетонних покриттях, EN 15381:2008, MOD».

В 2014 році розпочаті роботи з гармонізації європейських стандартів EN 12607-1:2007 «Бітум і бітумні в’яжучі. Визначення стійкості до затвердіння під дією нагріву та повітря. Частина 1. Метод випробування тонкої плівки що обертається» та EN 12676-1:2000 «Екрани протизасліплювальні. Частина 1. Експлуатаційні параметри та характеристики» 

Вимоги EN 12697-30 «Суміші бітумні. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 30. Підготовка зразків за допомогою ударного ущільнювача» та EN 12697-35 «Суміші бітумні. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 35. Лабораторне перемішування» адаптовані в проект ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань», який на цей час розглядається Мінрегіоном України.
В поточному році планується розпочати виконання науково-дослідної роботи за темою «Провести аналіз європейських нормативних документів стосовно вимог до автомобільних доріг та надати пропозиції щодо удосконалення нормативної бази України для її гармонізації з нормами ЄС», її закінчення заплановано на ІІ квартал 2016 року. За її результатами буде складена відповідна програма (або план) дій щодо впровадження європейських стандартів.
	

	163. Вдосконалення системи оплати за проїзд автомобільними дорогами великовагового транспорту (загальна вага 12 тонн і більше) та визначення механізму спрямування залучених коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг (Угода)
	розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо впровадження плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовантажними транспортними засобами
	до 15 грудня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування».

Законопроекти з урахуванням зауважень, заінтересованих органів влади 02.04.2015 подані до Мін’юсту для проведення правової експертизи та надання відповідного висновку та 30.04.2015 отримані зауваження. Після доопрацювання законопроекти повторно направлені до Мін’юсту.
	

	164. Організація та безпека дорожнього руху. Перегляд діючих програм з підвищення рівня безпеки дорожнього руху та прийняття скоординованого плану дій на п’ять років з забезпечення безпеки дорожнього руху (Угода)
	2) запровадження європейських стандартів перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
	протягом року
	Мінінфраструктури

МВС 

(відповідно до компетенції)
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)».

Законопроект спрямований на:

- спрощення бюрократичних процедур, пов’язаних із наданням послуг автомобільного транспорту;

- децентралізацію державного управління галуззю;

- виключення морально застарілих та неефективних вимог до організації перевізником своєї діяльності;

- організацію взаємодії між автостанціями та перевізниками суто на договірних засадах;

- вдосконалення питань організації внутрішніх перевезень. 

На сьогодні законопроект доопрацьовується, із урахуванням зауважень громадських та профспілкових організацій.
	

	167. Приведення нормативних актів, що регулюють питання розміщення реклами, у відповідність з європейськими вимогами з безпеки дорожнього руху (Угода)
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування
	до 30 квітня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування» та після погодження відповідно до законодавства подано до Кабінету Міністрів України листом від 20.05.2015 № 5532/26/10-15.
Мінінфраструктури листом від 29.04.2015 № 4747/25/10-15 зверталось до Кабінету Міністрів України з проханням перенести на 29.05.2015 термін подання вищезазначеного законопроекту до Кабінету Міністрів України, однак прохання не було підтримано (доручення від 07.05.2015 № 1183/0/3-15).
	

	
	2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
	до прийняття відповідного закону
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 167.1.

	

	169. Передача на муніципальний рівень повноважень із встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах відповідної адміністративної одиниці (Угода)
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту
	до 30 червня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту», який на цей час знаходиться на стадії внутрішнього погодження в Міністерстві.
02 квітня поточного року в Комунікаційному центрі Уряду відбулась експертна зустрічі на тему «Врегулювання механізму тарифоутворення на перевезення пасажирів у міському електричному та автомобільному транспорті». В обговоренні прийняли участь представники Мінінфраструктури та громадськості міст Дніпропетровська, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та Чернігова. За результатами зустрічі, представники підтримали законодавчі ініціативи Уряду щодо передачі на муніципальний рівень повноважень з встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах адміністративної одиниці. 
Законопроект розміщено на сайті Міністерства та направлено на погодження до заінтересованих органів влади та громадських організацій. Надані зауваження Антимонопольним Комітетом України, Мінфіном, СПО обєднань профспілок та Асоціації міст України, очікується відповідь Державної регуляторної служби.
	

	
	2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
	до прийняття відповідного закону
	Мінінфраструктури
	Виконання заходу буде здійснюватись після виконання заходу 169.1.
	

	170. Створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний простір (Угода)
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо особи, яка уповноважується на підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір
	до 30 березня
	Мінінфраструктури
	Виконано.
Розпорядженням Президента України від 18.05.2015 № 516/2015-рп «Про уповноваження А. Пивоварського на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір» Міністра інфраструктури України А. Пивоварського уповноважено на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір.
	

	
	2) підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір у пакеті з трьома домовленостями (щодо зближення систем сертифікації авіаційних виробів, оновлених робочих домовленостей між Державіаслужбою та Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) щодо співробітництва та участі у програмі SAFA ЄС
	до 30 грудня
	Мінінфраструктури
Державіаслужба
	Виконується.

Наразі залишається неузгодженою редакція пункту 31 «Територія» статті 2 «Визначення» про територіальне застосування Угоди про САП,  з огляду на відсутність консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання в частині Гібралтару.

Необхідно відзначити, що в ході низки зустрічей сторона ЄС повідомила, що вирішення зазначеного питання можливе лише у політичній площині та наголосила про необхідність порушувати це питання на високому політичному рівні. 

Задля віднайдення компромісу та узгодження прийнятної редакції зазначеного положення продовжуються консультації на різних рівнях та із залученням усіх зацікавлених учасників переговорного процесу.

Мінінфраструктури направлено листа до пані В. Булц, Єврокомісара з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії, з метою сприяння у вирішенні зазначеного вище питання (лист від 30.04.2015 № 1986/13/14-15).

У рамках Спільної декларації Саміту ініціативи «Східне партнерство» (м. Рига, 21-22 травня 2015 р.) відзначено важливість укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір відповідно до зобов’язань визначених Угодою про асоціацію,  у найскоріший можливий термін у 2015 році.
	

	
	3) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо адаптації та імплементації європейських норм, правил та практик, пов’язаних з реалізацією положень Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір
	до 30 грудня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Питання розробки планів адаптації та імплементації актів законодавства ЄС у сфері авіаційного транспорту буде вирішуватись після підписання Угоди між Україною та ЄС про САП шляхом прийняття окремого Плану імплементації Угоди про САП.
Нормативно-правова база цивільної авіації України постійно удосконалюється та приводиться у відповідність до Європейського законодавства. Зокрема, проводиться активна робота з адаптації до законодавства ЄС у сферах безпеки польотів, авіаційної безпеки та організації повітряного руху.
	

	171. Призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов (Угода)
	розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов
	протягом року
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Державною авіаційною службою України розроблено та затверджено наказ Державіаслужби від 24.10.2014 № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», якому Міністерством юстиції від 13.11.2014 присвоєно № 1440/26217, але не опубліковано (не набрав чинності).
Держпідприємництвом листом від 18.12.2014 № 9847/0/20-14 відкликано рішення від 03.10.2014 №751 про погодження проекту зазначеного регуляторного акта, у зв’язку з тим, що предмет цього акта потребує подальшого аналізу та доопрацювання. На сьогодні розробляється проект наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»
	

	365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма)
	5) ініціювання проекту «Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху» (800 млн. доларів США)
	до 30 березня
	Мінінфраструктури
Укравтодор
	Виконується.

Відповідно до порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027 (далі - Порядок), Мінекономрозвитку було проведено експертизу проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з ЄБРР «Третього проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху», розробленої Укравтодором, за результатами якої прийнято рішення про доцільність підготовки зазначеного проекту, а також визначено Укравтодор відповідальним виконавцем (наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 74). Згідно з пунктом 10 Порядку Мінекономрозвитку листом від 02.02.2015 № 4012-06/33336-07 звернулось до представництва Світового банку в Україні з пропозицією щодо спільної підготовки згаданого проекту.
Мініфраструктури листом від 28.05.2015 № 2652/25/14-15 звернулося до Світового банку із проханням щодо реструктуризації  Третього проекту, а саме, запропоновано частину коштів проекту спрямувати  на продовження реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці від міста Полтава до кордону Полтавської та Харківської областей, а другу частину кредитних коштів – на покращення мережі автомобільних доріг України.
	

	
	14) підготовка пропозицій щодо проектів з відновлення транспортної інфраструктури для їх внесення на розгляд ЄІБ в рамках Фінансової угоди України з ЄІБ «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»
	до 30 грудня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Мінінфраструктури надано пропозиції  ЄІБ щодо інфраструктурних проектів транспортної галузі, які потребують відновлення. Оскільки тривають бойові дії на Сході України, інформація щодо руйнувань оновлюється щотижнево.
	

	
	20) проведення міжнародного незалежного аудиту основних підприємств транспортної галузі за останні три роки
	до 30 грудня
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Листом Мінінфраструктури від 19.02.2015 № 1988/13/10-15 до Урядового офісу з питань європейської інтеграції надано пропозиції щодо проекту стосовно здійснення фінансового аудиту підприємств, що підпорядковуються Мінінфраструктури, для залучення міжнародної технічної допомоги.
	

	
	21) підготовка до реалізації спільних з ЄБРР, ЄІБ та МБРР проектів у транспортній галузі
	протягом року
	Мінінфраструктури
	Виконується.

Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху.

Мінекономрозвитку проведено експертизу проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з МБРР «Третього проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху», розробленої Укравтодором, та за результатами прийнято рішення про доцільність підготовки зазначеного проекту, а також визначено Укравтодор відповідальним виконавцем. 

Мінекономрозвитку листом від 02.02.2015 № 4012-06/33336-07 звернулось до Представництва Світового банку в Україні із пропозицією щодо спільної підготовки згаданого проекту. Наразі очікується офіційна відповідь від Світового банку.

Проект електрифікації залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Підготовлена проектна документація. Фахівцями Укрзалізниці розроблені концепції проектів і плани закупівель, які направлені до ЄБРР та ЄІБ для прийняття позитивного рішення щодо фінансування проектів.

ЄІБ повідомив про неможливість надання позики без державної гарантії у зв’язку з тим, що інвестиційний рейтинг України є нижчим мінімально допустимого рівня.

Разом з тим ЄБРР розглядає можливість фінансування проекту без державної гарантії.

Тому Укрзалізниця розпочне підготовку проектів після остаточного визначення банками умов надання кредитів.

Проект з розвитку міського електричного транспорту України. Орієнтовний обсяг фінансування цього проекту становить близько 670 млн. євро.

Отримано підтвердження ЄІБ щодо готовності профінансувати до 50% від загальної суми проекту.Наразі Мінінфраструктури спільно із заінтересованими органами місцевого самоврядування продовжує роботу щодо ініціювання інвестиційного проекту.        

Найближчим часом Мінінфраструктури направить на адресу Міністерства фінансів документи, що стосуються фінансового стану потенційних бенефіціарів (комунальних підприємств міського електротранспорту) для проведення відповідної оцінки.

Після отримання висновків, відповідний пакет документів буде надіслано на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі для проведення експертизи щодо доцільності підготовки такого проекту.

10 червня 2015 готується спільний з ЄІБ семінар за участі усіх зацікавлених сторін, з метою роз’яснення процедури отримання кредиту ЄІБ для оновлення та модернізації міського електричного транспорту та питань щодо належної підготовки інвестиційного проекту (визначення вимог і критерії до проекту тощо).
	


