PAGE  
27

Додаток до листа Мінінфраструктури

від ___________ №________________
Інформаційна довідка щодо виконання Плану заходів Міністерства інфраструктури України
з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

(станом на 30.04.2015)
	Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді
	Зміст заходу
	Стан виконання
	Строк виконання

	1. Залізничний транспорт.

	1. Утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» як холдингової компанії, виділення дочірніх ефективних вертикально-інтегрованих компаній за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності, реалізація непрофільних активів Укрзалізниці
	1.1.1. Забезпечення реєстрації у встановленому порядку публічного акціонерного товариства
	Міністерством інфраструктури видано наказ від 09.07.2014 № 301 «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування та інші заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яким, зокрема, визначено дату проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту та створено відповідні інвентаризаційні комісії. 31.07.2014 закінчено проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, а також господарських товариств, 100 % акцій яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Українська залізниця»).

В серпні 2014 року Укрзалізницею проведено конкурс на закупівлю послуг з проведення незалежної оцінки майна, однак колегією Антимонопольного комітету України 19.09.2014 прийнято рішення, яким Укрзалізницю зобов’язано відмінити процедуру закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки майна. Укрзалізницею подано позовну заяву щодо судового оскарження рішення. 28.10.2014 Суд задовольнив позов Укрзалізниці до Антимонопольного комітету України у повному обсязі і скасував рішення Антимонопольного комітету України щодо відміни результатів конкурсу. 08.12.2014 вищий господарський суд підтвердив рішення окружного суду м. Києва щодо незаконності дій Антимонопольного Комітету України.

16.12.2014 комітет з конкурсних торгів Укрзалізниці акцептував пропозицію відкритих конкурсних торгів компанії Deloitte&Touche з проведення незалежної оцінки майна Укрзалізниці, як найкращу з усіх запропонованих компаніями-оцінювачами. 26.12.2014 підписано відповідний контракт.

Наразі проводяться заходи з оцінки майна підприємств, які увійдуть до складу ПАТ «Українська залізниця».

20.02.2015 проведено нараду під головуванням Міністра інфраструктури за участі в.о. голови Фонду державного майна України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо утворення ПАТ «Українська залізниця». На виконання рішення наради підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200» (далі – проект Постанови) в частині уточнення термінів. 
На сьогодні проект Постанови направлено до Кабінету Міністрів України.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 № 604 «Про особливості здійснення інвентаризації та обліку майна на окупованих територіях та в зоні проведення антитерористичної операції», якою визначено механізм проведення обліку активів, розташованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та в зоні проведення антитерористичної операції.
	31 березня 2015 року

	
	1.1.2. Прийняття рішення стосовно передачі непрофільних активів підприємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного майна України
	Визначення непрофільних активів буде проведено після утворення ПАТ «Українська залізниця» в процесі структурних перетворень.
	31 жовтня 2015 року

	1.2. Розмежування господарських функцій і функцій державного управління (господарські функції передаються до Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 100 % акцій якого закріплені в державній власності, а функції державного управління - відповідним органам державної виконавчої влади)
	1.2.1. Впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності
	Заходи з розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті та підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту передбачені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390. Впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності, можливо забезпечити шляхом запровадження роздільного обліку доходів та витрат за видами господарської діяльності, які будуть виділені у ході реформування залізничного транспорту. 

З метою виконання поставлених завдань на сьогодні проводяться підготовчі роботи, щодо розробки нормативних документів, які забезпечать роздільний облік доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності, які будуть запровадженні після створення ПАТ «Укрзалізниця».
	До кінця 2015 року

	1.3. Створення Національної комісії з регулювання транспорту. Поступова ліквідація перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями та впровадження механізмів компенсації збитків перевізникам від здійснення пасажирських перевезень за тарифами, які є нижчими, ніж економічно – обґрунтовані
	1.3.1. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями та проекту Указу Президента України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту:

- розроблення проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями та проекту Указу Президента України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту;

комісії з регулювання транспорту до Мін’юсту для проведення правової експертизи

- подання проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями та проекту Указу Президента України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту на розгляд Кабінету Міністрів України. 

- проведення погоджувальних процедур та подання проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями та проекту Указу Президента України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту.
	Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту».

Одночасно, Мінінфраструктури листом від 25.03.2015 № 1259/11/14-15 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням перенести термін внесення вищезазначеного законопроекту до Кабінету Міністрів України на III квартал 2015 року..


	до 30 січня 2015 року
до 20 лютого 2015 року

до 10 березня 2015 року

	1.4. Прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»
	1.4.1. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про залізничний транспорт»:

- доопрацювання законопроекту (приведення у відповідність до положень актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію України та ЄС – із залученням європейських спеціалістів);

- громадське обговорення законопроекту;

- направлення законопроекту на погодження до органів виконавчої влади;

- направлення законопроекту в Мін’юст для проведення правової експертизи;

- внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів.
	Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція). Наказом Мінінфраструктури від 30.03.2014 № 114 утворено Робочу групу щодо доопрацювання законопроекту.
На цей час законопроект доопрацьовується спільно з європейськими експертами для приведення у відповідність до положень актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС.

	ІІІ квартал 2015 року

березень 2015 року

квітень 2015 року

квітень 2015 року

вересень 2015 року 

жовтень 2015 року

	
	1.4.2. Розробка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту
	Реалізація підпункту можлива після прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»
	у двохмісячний строк після прийняття Закону України «Про залізничний транспорт»

	
	1.4.3. Розробка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, який  у тому числі включатиме механізм компенсації з бюджетів різних рівнів різниці між економічно обґрунтованим рівнем тарифів та встановленим
	Реалізація підпункту можлива після прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»
	у двомісячний строк після прийняття Закону України «Про залізничний транспорт»

	
	1.4.4. Підготовка до реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом:
- моніторинг розділення витрат окремо на послуги: інфраструктури, перевезення вантажів (у тому числі виділення витрат на тягу), перевезення пасажирів за видами сполучень;
- проведення аналізу витрат на кожний вид послуг залізничного транспорту;
- проведення аналізу витрат на послуги з перевезення пасажирів у соціальному сегменті перевезень.
	Виконання зазначених заходів можливе лише після проведення структурних перетворень всередині новоутвореного ПАТ «Українська залізниця».

	Протягом 2015 року

Після утворення вертикально-інтегрованої системи управління

	2. Водний транспорт

	2.1. Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти України». Захист інтересів інвесторів
	2.1.1.Розробка програм розвитку державних стивідорних компаній на середньостроковий період 


	На сьогодні морськими торговельними портами – державними стивідорними компаніями вживаються заходи з підготовки та подання на розгляд до Мінінфраструктури програм розвитку підприємств на середньостроковий період. Одночасно Мінінфраструктури опрацьовується програма розвитку ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрськ».
	І квартал 2015 року

	
	2.1.2. Розробка та затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів
	ДП «УкрНДІМФ» на замовлення ДП «АМПУ» здійснюється розробка проекту Методики розрахунку ставок портових зборів. За результатами обговорення та узгодження вказаного проекту Методики, його буде опрацьовано та затверджено Мінінфраструктури.
	30 червня 2015 року

	
	2.1.3. Розробка проекту Порядку і умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури
	До Мінінфраструктури звернулась Служба безпеки України із відповідними зауваженнями щодо проведення інвестиційної діяльності в морських портах, у зв’язку з чим Мінінфраструктури вивчалось питання доцільності запровадження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури».

З огляду на вказане, Мінінфраструктури звернулось до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контролю виконання доручень Кабінету Міністрів України від 18.03.2014 № 35513/8/1-13 та від 18.09.2014 № 35513/14/1-13 щодо внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України та виключення пункту 8 Плану організаційної підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про морські порти України», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України (протокол № 48) від 27 червня 2012 року.

Відповідно до доручення Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України О. Паракуди від 08.12.2014 № 35513/16/1-13 Мінінфраструктури доручено доопрацювати та внести в разі необхідності відповідні пропозиції.

Листами від 29.12.2014 та від 28.01.2015  № 14036/11/10-14 та № 933/11/10-15 Мінінфраструктури звернулось до Кабінету Міністрів України щодо необхідності продовження розгляду питання доцільності розробки проекту постанови відповідно до зауважень Служби безпеки України.

На цей час Мінінфраструктури опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» із врахуванням зауважень.

Крім цього, Мінінфраструктури листом від 27.03.2015 № 3444/11/10-15 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням перенести термін внесення проекту постанови Кабінету Міністрів України на червень 2015 року.
	30 квітня 2015 року

	
	2.1.4.Реалізація проектів державно-приватного партнерства (концесія) на території державних стивідорних компаній
	На сьогодні морськими торговельними портами – державними стивідорними компаніями здійснюється підготовка техніко-економічного обґрунтування  реалізації проектів передачі цілісних майнових комплексів в концесію. 
Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 15.01.2014 № 20 «Про надання у концесію майна ДП «Морський торговельний порт «Южний» та здійснення заходів з проведення концесійного конкурсу» (далі – Наказ № 20) Міністерством ініційовано проведення концесійного конкурсу щодо майна зазначеного підприємства.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 03.02.2014 № 65 утворено конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна ДП «Морський торговельний порт «Южний».

Наказом № 20 передбачено підготовка та передача на розгляд конкурсної комісії матеріалів для розробки умов конкурсу та конкурсної документації.

На сьогодні відповідно до пункту 3 Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 639 та пункту 7 Методики оцінки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що передаються в оренду чи концесію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 № 1222 між Мінінфраструктури, 
ДП «Морський торговельний порт «Южний» і ТОВ «Делойт і Туш» укладено договір про надання послуг з оцінки № Fas/2015/29680 від 25.02.2015 відносно майна ДП «Морський торговельний порт «Южний» з метою передачі його в концесію .
	31 грудня 2015 року

	2.2. Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечують стивідорну діяльність в морських портах, відповідно до Закону України «Про морські порти України»
	2.2.1. Скорочення переліку державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України:

- розширення переліку об’єктів права державної власності (державних підприємств), які можуть бути приватизовані, через прийняття нової редакції Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»;
- передача державних підприємств Фонду державного майна України на приватизацію.
	Виконання заходу можливе після прийняття Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» із пропозиціями Мінінфраструктури в частині виключення державних підприємств морських торгівельних портів з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та включення їх до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, про що Мініфраструктури поінформувало Кабінет Міністрів України листом від 30.03.2015 № 3566/41/10-15.
15.01.2015 Верховною Радою України розглянуто та прийнято рішення про повернення вищезазначеного законопроекту Кабінету Міністрів України на доопрацювання. 

19.03.2015 Мінекономрозвитку було повторно надіслано Мінінфраструктури на погодження проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають приватизації у 2015 році».

Вищезазначений законопроект та проект постанови Мінінфраструктури було погоджено із вищезазначеними зауваженнями та направлено Мінекономрозвитку листом від 24.03.2015 № 3292/16/10-15.
06.04.2015 Урядом на розгляд Верховної Ради України внесена доопрацьована редакція законопроекту 
	1 квітня 2015 року

протягом року після прийняття нової редакції Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»

	
	2.2.2. Реалізація проектів державно-приватного партнерства (концесія) на території державних стивідорних компаній
	На сьогодні морськими торговельними портами – державними стивідорними компаніями здійснюється підготовка техніко-економічного обґрунтування  реалізації проектів передачі цілісних майнових комплексів в концесію. 
Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 15.01.2014 № 20 «Про надання у концесію майна ДП «Морський торговельний порт «Южний» та здійснення заходів з проведення концесійного конкурсу» (далі – Наказ № 20) Міністерством ініційовано проведення концесійного конкурсу щодо майна зазначеного підприємства.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 03.02.2014 № 65 утворено конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна ДП «Морський торговельний порт «Южний».

Наказом № 20 передбачено підготовка та передача на розгляд конкурсної комісії матеріалів для розробки умов конкурсу та конкурсної документації.

На сьогодні відповідно до пункту 3 Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 639 та пункту 7 Методики оцінки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що передаються в оренду чи концесію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 № 1222 між Мінінфраструктури, 
ДП «Морський торговельний порт «Южний» і ТОВ «Делойт і Туш» укладено договір про надання послуг з оцінки № Fas/2015/29680 від 25.02.2015 відносно майна ДП «Морський торговельний порт «Южний» з метою передачі його в концесію .
	Протягом 2015 року

	2.3. Прийняття базового закону «Про внутрішній річковий транспорт» для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку здійснення комерційної діяльності в річкових портах, підходів до закріплення об'єктів портової інфраструктури в державної власності або їх приватизації. Забезпечення збереження державної власності на стратегічні об'єкти портової інфраструктури, зокрема причали та інші гідротехнічні споруди
	2.3.1. Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»:

- розробка законопроекту;

- громадське обговорення законопроекту;

- направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів державної влади;

- направлення законопроекту на проведення правової експертизи до Мін’юсту;

- подання законопроекту на розгляд до Кабінету Міністрів України.
	На сьогодні фахівцями галузі, із залученням експертів Європейської бізнес асоціації розробляється проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
	березень 2015 року 

квітень 2015 року

квітень 2015 року

травень 2015 року

червень 2015 року

	
	2.3.2. Розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції ведення господарської діяльності, з іншої
	Виконання заходу можливе після прийняття Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»
	після прийняття Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»

	
	2.3.3. Введення єдиного річкового збору, який дозволить фінансово підтримати належний стан річкових шляхів
	Виконання заходу можливе після прийняття Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»
	після прийняття Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»

	
	2.3.4. Вдосконалення заходів щодо тарифного регулювання на річковому транспорті
	Виконання заходу можливе після прийняття Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»
	після прийняття Закону України «Про внутрішній річковий транспорт»

	3. Дорожнє господарство

	3.1. Передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій
	3.1.1.Передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій
	Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільних доріг загального користування» (далі - Законопроект), 08.10.2013 Верховною Радою України (VII скликання) законопроект прийнято за основу. Верховною Радою України (VIII скликання) законопроект зареєстровано за № 0954.

Мінінфраструктури 19.01.2015 направлено до Кабінету Міністрів України проект експертного висновку, та Комітету Верховної Ради України з питань транспорту пропозиції до вищезазначеного Законопроекту.

18.03.2015 відбулось засідання підкомітету Верховної Ради України з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства, на якому вирішено підтримати законопроект для розгляду у другому читанні.
08.04.2015 проект розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Крім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 759 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» передбачено передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління місцевих державних адміністрацій (набуде чинності разом із набранням чинності змін до законодавчих актів, визначених пунктом 4 вищезазначеного розпорядження).
	до кінця 2015 року

	
	3.1.2. Створення Державного дорожнього фонду, в тому числі за рахунок акцизів з продажу нафтопродуктів
	У 2013 році Мінінфраструктури спільно з Укравтодором з метою забезпечення стабільного фінансування дорожнього господарства було розроблено законопроекти «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду» та «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо створення Державного дорожнього фонду». 

Проектами передбачалось створення Державного дорожнього фонду у складі Державного бюджету України, визначались джерела його формування та напрямки спрямування коштів.

Вищезазначені законопроекти були подані до Верховної Ради України та зареєстровані 27.12.2013 за № 3835 та 3836.

У зв’язку зі зміною складу Уряду законопроекти було доопрацьовано, погоджено із заінтересованими органами та повторно подано 29.07.2014 до Кабінету Міністрів України.

Однак листом Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 № 12745/0/2-14 проекти повернуто на доопрацювання (через висловлення Мінфіном пропозиції щодо  внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині відміни цільового призначення джерел фінансування дорожнього господарства). 

Листами Мінінфраструктури від 19.09.2014 та  Укравтодору від 22.09.2014 № 4795/1/6.1-15-613/05 повідомлено Мінфіну про недоцільність переведення фінансування дорожнього господарства до загального фонду державного бюджету, та не підтримання зауважень Мінфіну.

Однак ці заперечення не були взяті до уваги, і в грудні 2014 року до Бюджетного кодексу України було внесено зміни щодо скасування цільових джерел фінансування дорожнього господарства.

Скасування цільових джерел фінансування дорожнього господарства призвело до ряду негативних наслідків, зокрема:

1. залишки коштів спеціального фонду держбюджету в сумі понад 2 млрд.грн., які утворились станом на кінець 2014 року за рахунок джерел фінансування дорожнього господарства, неможливо використати за цільовим призначенням;

2. відсутні стабільні джерела фінансування дорожнього господарства, його фінансування здійснюється за залишковим принципом;

3. стало неможливо здійснювати довгострокове планування розвитку галузі;

4. є ризик припинення реалізації спільних з МФО проектів.

З метою спільного опрацювання питання щодо можливості відновлення фінансування розвитку та утримання доріг загального користування зі спеціального фонду державного бюджету з чітко визначеними джерелами та напрямами використання коштів були надіслані листи Міністерства інфраструктури до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 13.02.2015 № 1690/11/10-15 та до Міністерства фінансів України від 13.02.2015 № 1691/11/10-15.
Однак Міністерство фінансів України листом від 14.02.2015 № 31-06230-02-3/2955 на виконання пунктів 6-8 протоколу наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра України В. М. Вощевського від 09 лютого 2015 р. повідомило Кабінет Міністрів України, що відновлення діючого до 2015 року механізму фінансування дорожнього господарства зі спеціального фонду держбюджету призведе до розбалансування показників державного бюджету на 2015 рік.

Така позиція Міністерства фінансів унеможливлює подальше погодження пропозицій Укравтодору та Міністерства інфраструктури України щодо вищезазначених законодавчих змін.
	до кінця 2015 року

	3.2. Розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, ремонту та утримання доріг шляхом створення на базі ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» регіональних компаній та їх подальшої приватизації. Створення конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства
	3.2.1. Внесення змін до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування
	Робочою групою Мінінфраструктури з питань реформування автомобільних доріг загального користування спільно з Укравтодором розроблено зміни до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096. 

02.03.2015 проект надіслано на погодження до заінтересованих органів.

Отримано погодження від Профспілки шляхового господарства Мінрегіону та Міністерства фінансів України.
Листом Мінінфраструктури від 30.03.2015 № 3513/26/10-15 проект подано до Кабінету Міністрів України.
31.03.2015 проект прийнято на засіданні Уряду з доопрацюванням.

01.04.2015 отримано погодження Мінфіну із зауваженнями.

02.04.2015 отримано погодження Мінекономрозвитку без зауважень.

Листом від 01.04.2015 № 626/1/10-10 проект подано до Мін’юсту (вх. № 12173-0-26-15 від 01.04.2015) та 15.04.2015 отримано висновок Мін’юсту із зауваженнями.

Листом Мінінфраструктури від 20.04.2015 № 4388/26/10-15 проект подано до Кабінету Міністрів України.
	31 березня 2015 року

	
	3.2.2. Подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо погодження умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець.
	Мінінфраструктури спільно з Укравтодором розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець» та погоджено із заінтересованими органів виконавчої влади. Листом Мінінфраструктури 

від 23.03.2015 № 3216/26/10-15 проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець» подано до Кабінету Міністрів України. 
31.03.2015  на засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто проект Умов концесійного конкурсу та відповідно до п. 5 Витягу з Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 39 Кабінетом Міністрів України взято до відома інформацію щодо умов концесійного конкурсу та доручено Укравтодору провести в установленому порядку концесійний конкурс.

В травні 2015 року Укравтодором планується оголосити концесійний конкурс.
	вересень 2015 року

	3.3. Включення до контрактів на будівництво автомобільних доріг обов'язкової умови про взяття підрядником зобов'язань із забезпечення гарантійного терміну служби елементів автомобільної дороги з обов'язком оприлюдненням відповідних умов контрактів, про підтримку після введення в експлуатацію та відповідальність за невиконання цих положень
	3.3.1. Розробка проектів змін (актів) до нормативно-правових актів з метою адаптації вітчизняного законодавства та імплементації положень типових контрактів FIDIC
	Укравтодором спільно з Мінінфраструктури на заміну ДБН В.2.3-4:2007 розроблено проект ДБН В.2.3-4:201х «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», який передбачає розділ, що встановлює мінімальні гарантійні терміни щодо складових автомобільної дороги, зокрема на земляне полотно – від 10 років, основу дорожнього одягу – від 8 років, на асфальтобетонне і цементобетонне покриття – від 3 років та 8 років відповідно, на мости, шляхопроводи, тунелі, естакади – від 8 років тощо.
Це дасть змогу в подальшому нормативно-обгрунтовано, в договорах на виконання дорожньо-будівельних робіт, чітко встановлювати періоди відповідальності підрядників за якісні показники збудованого (реконструйованого, капітально-відремонтованого) об’єкту. У випадку виникнення тих чи інших дефектів (деформацій, руйнувань тощо) елементів доріг у зазначений період, підрядник буде зобов’язаний своїми силами та за власний рахунок їх усувати та ліквідовувати.

На сьогодні проект ДБН В.2.3-4:201х «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» погоджено Міністерством екології та природних ресурсів України, Департаментом ДАІ МВС України, Державною санітарно-епідеміологічною службою України, Державним агентством земельних ресурсів України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України. Очікується погодження Державною службою України з надзвичайних ситуацій, після чого проект буде наданий на розгляд та затвердження в Мінрегіон України.
	31 березня 2015 року

	3.4. Запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автодоріг тривалого строку дії 
(5 – 7 років). Забезпечення їх новою системою кількісних показників для оцінки результатів роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки та споживчими якостями автодоріг
	3.4.1. Реалізація пілотного проекту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії.
	Однією з основних проблем впровадження контрактів заснованих на показниках якості в Україні є: 

- необхідність внесення змін до існуючого та/або розроблення нового нормативно-правового забезпечення;

- відсутність у чинному законодавстві та у нормативно-правовій базі факту визнання контрактів такого типу. 

Наразі опрацьовується питання створення робочої групи із залученням спеціалістів галузі, представників заінтересованих міністерств та відомств для аналізу внесення змін до існуючого законодавства, та/або розроблення нового.
	до кінця 2015 року

	
	3.4.2. Підготовка перспективних проектів для подальшого впровадження подібних контрактів
	Після приведення нормативно-правового забезпечення та чинного законодавства до потрібних умов буде розпочато реалізацію проекту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування тривалого строку дії за показниками якості.
	

	3.5. Здійснення з боку держави ефективного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг, в тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та введенням сезонних обмежень
	3.5.1. Внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні
	Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні», який направлено на погодження до зацікавлених міністерств, громадських організацій автомобільних перевізників.

На цей час отримано погодження Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

Очікується погодження Мінфіну та Державної служби регуляторної політики. На теперішній час проект акта доопрацьовується з урахуванням зауважень та пропозицій Мінекономрозвитку, в частині приведення його до норм Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
	до кінця 2015 року

	3.6. Впровадження європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання доріг із використанням конкурентоздатних та перспективних вітчизняних матеріалів та технологій. Перехід на планово-попереджувальну стратегію утримання автодоріг
	3.6.1. Вивчення та аналіз європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
	Укравтодором за погодженням з Мінінфраструктури ведеться робота щодо гармонізації міжнародних та європейських стандартів. Зокрема, в даний час готуються до прийняття Національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») розроблені на замовлення Укравтодору ДСТУ-Н «Геосинтетики. Настанови з оцінювання довговічності, ISO/TR 13434:2008, MOD», ДСТУ «Геотекстиль та віднесенні до геотекстилю вироби. Визначення повзучості при розтягуванні та розрив при повзучості, ISO 13431:1999, MOD», ДСТУ «Геотекстиль та віднесенні до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дорожніх конструкціях та асфальтобетонних покриттях, EN 15381:2008, MOD».

В 2014 році розпочаті роботи з гармонізації європейських стандартів EN 12607-1:2007 «Бітум і бітумні в’яжучі. Визначення стійкості до затвердіння під дією нагріву та повітря. Частина 1. Метод випробування тонкої плівки що обертається» та EN 12676-1:2000 «Екрани протизасліплювальні. Частина 1. Експлуатаційні параметри та характеристики» 

Вимоги EN 12697-30 «Суміші бітумні. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 30. Підготовка зразків за допомогою ударного ущільнювача» та EN 12697-35 «Суміші бітумні. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 35. Лабораторне перемішування» адаптовані в проект ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань», який на цей час розглядається Мінрегіоном України.
	до кінця 2015 року

	
	3.6.2. Розробка плану заходів щодо впровадження європейських стандартів
	В поточному році планується розпочати виконання науково-дослідної роботи за темою «Провести аналіз європейських нормативних документів стосовно вимог до автомобільних доріг та надати пропозиції щодо удосконалення нормативної бази України для її гармонізації з нормами ЄС», її закінчення заплановано на ІІ квартал 2016 року. За її результатами буде складена відповідна програма (або план) дій щодо впровадження європейських стандартів.
	

	3.7. Вдосконалення системи оплати за проїзд по дорогам великовагового транспорту (повна маса 12 т і вище) та визначення механізмів спрямування залучених коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг
	3.7.1. Внесення змін до законодавства щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування.
	Мінінфраструктури розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування».

Вищезазначені законопроекти погоджено без зауважень Укравтодором, Державною фіскальною службою та Державним космічним агентством, а також погоджено МВС із зауваженнями, які враховані частково. Позиція Мінфіну щодо законопроектів до Мінінфраструктури не надана. На додаткові запити Мінінфраструктури від 26.02.2015 та від 24.03.2015 відповіді також не отримано. Мінекономрозвитку листом від 28.03.2015 № 3714-03/10095-03 законопроекти не підтримало.
Законопроекти з урахуванням отриманих зауважень 02.04.2015 подані до Мін’юсту для проведення правової експертизи та надання відповідного висновку, 30.04.2015 отримані зауваження від Мін’юсту.
	31 грудня 2015 року

	3.8. Приведення нормативно-правових актів, що регулюють розміщення реклами, у відповідність до європейських вимог з безпеки дорожнього руху
	3.8.1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування»:

- розробка законопроекту;

- проведення погоджувальних процедур та подання законопроекту Закону до Мін’юсту для проведення правової експертизи;

- подання законопроекту на розгляд до Кабінету Міністрів України.
	Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо  заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування», який на сьогодні погоджено погоджено Мінфіном, Мінрегіоном, МВС, Державною регуляторною службою України, АсМАП, Федерацією роботодавців транспорту України.

У зв’язку з порушенням Мінекономрозвитку вимог § 40 Регламенту Кабінету Міністрів України проект акта вважається погодженим.

Листом від 14.04.2015 № 732/1/7.2-6 проект акта направлено  Мінюсту для отримання висновку правової експертизи.
	до 27 лютого 2015 року

до 30 березня 2015 року

до 30 квітня 2015 року

	4. Автомобільний та міський транспорт

	4.1. Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень
	4.1.1. Лібералізація міжобласних автобусних перевезень пасажирів
	Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)».
Законопроект спрямований на:

- спрощення бюрократичних процедур, пов’язаних із наданням послуг автомобільного транспорту;

- децентралізацію державного управління галуззю;

- виключення морально застарілих та неефективних вимог до організації перевізником своєї діяльності;

- організацію взаємодії між автостанціями та перевізниками суто на договірних засадах;

- вдосконалення питань організації внутрішніх перевезень. 

На сьогодні законопроект доопрацьовується, із урахуванням зауважень громадських та профспілкових організацій.
	до кінця 2015 року

	4.2. Передача на муніципальний рівень повноваження з визначення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах відповідної адміністративної одиниці
	4.2.1. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання повноважень органам місцевого самоврядування визначати методики розрахунку тарифів на перевезення в громадському транспорті»:

- розробка  законопроекту;

- направлення проекту акта на погодження до заінтересованих органів;

- направлення проекту в Мін’юст для проведення правової експертизи;

- внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів.
	Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту».
02 квітня поточного року в Комунікаційному центрі Уряду відбулась експертна зустрічі на тему «Врегулювання механізму тарифоутворення на перевезення пасажирів у міському електричному та автомобільному транспорті». В обговоренні прийняли участь представники Мінінфраструктури та громадськості міст Дніпропетровська, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та Чернігова. За результатами зустрічі, представники підтримали законодавчі ініціативи Уряду щодо передачі на муніципальний рівень повноважень з встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах адміністративної одиниці. 
Законопроект розміщено на сайті Міністерства та направлено на погодження до заінтересованих  органів влади та громадських організацій. Станом на 30.04.2015 проект погоджено без зауважень Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Спільним представницьким органом сторони роботодавців. Отримано зауваження від Антимонольного комітету та Спільного представницького органу об’єднань профспілок. Відповіді не отримано від Міністерства фінансів та Асоціації міст України.
	лютий 2015 року

березень 2015 року

травень 2015 року

червень 2015 року

	5. Авіаційний транспорт

	5.1. Створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний простір.
	5.1.1. Уповноваження Міністра інфраструктури України на підписання Угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір
	Мінінфраструктури розроблено проект розпорядження Президента України «Про уповноваження А. Пивоварського на підписання Угоди між Україною та ЄС і його державами – членами про Спільний авіаційний простір» (далі – проект Розпорядження).

Листом від 30.03.2015 № 3547/13/10-15 направлено вищезазначений проект розпорядження Президента України до Кабінету Міністрів України з проханням внести на розгляд Президенту України.
03.04.2015 проект Розпорядження схвалено на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції.
	лютий 2015 року

	
	5.1.2. Підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір у пакеті з 3-ма домовленостями (щодо зближення систем сертифікації авіаційних виробів, оновлених Робочих домовленостей між Державіаслужбою та Європейським Агентством з безпеки польотів (EASA) а) щодо співробітництва; б) щодо участі у програмі SAFA ЄС.
	На цей час залишається неузгодженою редакція пункту 31 «Територія» статті 2 «Визначення» про територіальне застосування Угоди про Спільний авіаційний простір (далі - САП) у зв’язку із відсутністю консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання в частині Гібралтару.

Необхідно відзначити, що в ході низки зустрічей сторона ЄС повідомила, що вирішення зазначеного питання можливе лише у політичній площині та наголосила про необхідність порушувати це питання на високому політичному рівні. 

Задля віднайдення компромісу та узгодження прийнятної редакції зазначеного положення продовжуються консультації на різних рівнях та із залученням усіх зацікавлених учасників переговорного процесу.

У зв'язку з цим, Мінінфраструктури спільно з МЗС та Державіаслужбою в робочому порядку підготовлено 5 альтернативних варіантів формулювання пункту 31 статті 2 Угоди про САП, які можуть бути прийнятними для усіх сторін та направлено до МЗС України для їх подальшої передачі дипломатичними каналами на розгляд Іспанії та Великої Британії.

За результатами отриманих коментарів пропонується організувати  чотиристоронню зустріч у форматі Україна – Іспанія – Велика Британія – ЄК. 

Крім того, питання підписання Угоди про САП було порушено Міністром закордонних справ П.Клімкіним під час телефонної розмови 14 лютого ц.р. з Міністром закордонних справ Великої Британії Ф.Хеммондом. 

«Гібралтарське» питання, в т.ч. у контексті підписання Угоди, обговорювалося також на рівні глав зовнішньополітичних відомств Іспанії та Великої Британії під час їхньої зустрічі 19 лютого ц.р. у Мадриді.
02.04.2015 відбулась зустріч Міністра інфраструктури А. Пивоварського з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, в ході якої було піднято питання підписання Угоди про САП.
	Протягом 2015 року

	
	5.1.3. Адаптація та імплементація європейських норм, правил та практик, пов’язаних з реалізацією положень Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір
	Питання розробки планів адаптації та імплементації актів законодавства ЄС у сфері авіаційного транспорту буде вирішуватись після підписання Угоди між Україною та ЄС про САП шляхом прийняття окремого Плану імплементації Угоди про САП.
Нормативно-правова база цивільної авіації України постійно удосконалюється та приводиться у відповідність до Європейського законодавства. Зокрема, проводиться активна робота з адаптації до законодавства ЄС у сферах безпеки польотів, авіаційної безпеки та організації повітряного руху.
	протягом 2015 року

	5.2. Призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов.
	5.2.1. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов.
	Державною авіаційною службою України розроблено та затверджено наказ Державіаслужби від 24.10.2014 № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», якому Міністерством юстиції від 13.11.2014 присвоєно № 1440/26217, але не опубліковано (не набрав чинності).
Держпідприємництвом листом від 18.12.2014 № 9847/0/20-14 відкликано рішення від 03.10.2014 №751 про погодження проекту зазначеного регуляторного акта, у зв’язку з тим, що предмет цього акта потребує подальшого аналізу та доопрацювання. На сьогодні розробляється проект наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»
	Протягом 2015 року

	6. Поштовий зв’язок
	
	
	Протягом 2015 року

	6.1. Створення на базі УДППЗ «Укрпошта» акціонерної компанії поштового зв’язку
	6.1.1.Створення на базі УДППЗ «Укрпошта» акціонерної компанії поштового зв’язку
	Мінінфраструктури підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перетворення Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство», який погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Антимонопольним комітетом та Фондом державного майна.

На даний час готується пакет документів для одержання висновку Міністерства юстиції за результатами проведення правової експертизи.
	до кінця 2015 року

	7. Інвестиційна діяльність

	7.1. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими МФО
	7.1.1. Проведення міжнародного незалежного аудиту основних підприємств галузі за останні 3 роки
	Листом Мінінфраструктури 
від 19.02.2015 
№ 1988/13/10-15 до Урядового офісу з питань європейської інтеграції надано пропозиції щодо проекту стосовно здійснення фінансового аудиту підприємств, що підпорядковуються Мінінфраструктури, для залучення міжнародної технічної допомоги.
	ІІ півріччя 2015 року

	
	7.1.2. Підготовка до реалізації спільних з ЄБРР, ЄІБ та МБРР проектів у транспортній галузі
	Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху.

Мінекономрозвитку було проведено експертизу проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з МБРР «Третього проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху», розробленої Укравтодором, та за результатами прийнято рішення про доцільність підготовки зазначеного проекту, а також визначено Укравтодор відповідальним виконавцем. 

Мінекономрозвитку листом 
від 02.02.2015 № 4012-06/33336-07 звернулось до Представництва Світового банку в Україні із пропозицією щодо спільної підготовки згаданого проекту. Наразі очікується офіційна відповідь від Світового банку.

Проект електрифікації залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Підготовлена проектна документація. Фахівцями Укрзалізниці розроблені концепції проектів і плани закупівель, які направлені до ЄБРР та ЄІБ для прийняття позитивного рішення щодо фінансування проектів.

ЄІБ повідомив про неможливість надання позики без державної гарантії у зв’язку з тим, що інвестиційний рейтинг України є нижчим мінімально допустимого рівня.

Разом з тим ЄБРР розглядає можливість фінансування проекту без державної гарантії.

Тому Укрзалізниця розпочне підготовку проектів після остаточного визначення банками умов надання кредитів.

Проект з розвитку міського електричного транспорту України. Орієнтовний обсяг фінансування цього проекту становить близько 670 млн. євро.

Отримано підтвердження ЄІБ щодо готовності профінансувати до 50% від загальної суми проекту.

Наразі Мінінфраструктури спільно із заінтересованими органами місцевого самоврядування продовжує роботу щодо ініціювання інвестиційного проекту відповідно до процедури, передбаченої Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027.
	до кінця 2015 року

	
	7.1.3. Підготовка пропозицій щодо проектів з відновлення транспортної інфраструктури для їх внесення розгляд ЄІБ в рамках Фінансової угоди України з ЄІБ «Невідкладне відновлення України»
	Мінінфраструктури надано пропозиції ЄІБ щодо інфраструктурних проектів транспортної галузі, які потребують відновлення. Інформація щодо руйнувань на території Донецької та Луганської областей оновлюється щотижнево.
	до кінця 2015 року

	8. Перепідпорядкування Держспецтрансслужби

	8.1. Виведення з підпорядкування Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та включення її до складу ЗСУ
	8.1.1. Опрацювання питання, розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо виведення з підпорядкування Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та включення її до складу ЗСУ
	Відповідно до пункту 2 Положення 
про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, у підпорядкуванні Укртрансбезпеки перебуває Держспецтрансслужба, повноваження та функції якої визначені законом.
	до 31 березня 2015 року


