PAGE  
2

ЗВІТ
про результати виконання Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту 
на період до 2017 року у 2014 році
Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено програму:

постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855.
Державний замовник: 
Міністерство інфраструктури України.
Строк виконання програми – 2007 – 2017 роки.
I. Фінансування завдань та заходів програми

	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Головний розпорядник
	Джерела фінансування
	Річний обсяг фінансування (передбачено програмою з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн.
	Річний обсяг фінансування (передбачено з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. 
	Касові видатки
	Код та назва бюджетних програм, у рамках яких фактично здійснювалося фінансування

	Завдання 1

Оновлення рухомого складу міського електротранспорту з урахуванням його доступності для інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення шляхом придбання у вітчизняних виробників із ступенем локалізації не менш як 80 відсотків нових трамваїв і тролейбусів
	Захід 1

Придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів


	Міністерство інфраструктури України 


	Усього
	1 377 000,00
	0,0
	182 520,5
	182 520,5
	Фінансування в рамках Програми не здійснювалося

	
	
	
	Державний бюджет, у тому числі:
	413 100,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	загальний фонд
	413 100,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	місцевий бюджет
	688 500,00
	0,0
	23 342,0
	23 342,0
	

	
	
	
	інші


	275 400,00
	0,0
	159 178,5
	159 178,5
	

	Завдання 2

Будівництво трамвайних і тролейбусних ліній
	Захід 2

Будівництво трамвайних і тролейбусних ліній
	
	Усього
	368 030,00
	0,0
	73 923,219
	739 23,219
	Фінансування в рамках Програми не здійснювалося

	
	
	
	Державний бюджет, у тому числі:
	110 409,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	загальний фонд
	110 409,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	місцевий бюджет
	184 015,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	інші
	73 606,00
	0,0
	739 23,219
	73 923,219
	

	Завдання 3

Реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній
	Захід 3

Реконструкція

трамвайних і тролейбусних ліній


	
	Усього
	286 900,00
	0,0
	545,240
	545,240
	Фінансування в рамках Програми не здійснювалося

	
	
	
	Державний бюджет, у тому числі:
	86 070,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	загальний фонд
	86 070,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	місцевий бюджет
	143 450,00
	0,0
	545,240
	545,240
	

	
	
	
	інші
	57 380,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Завдання 4

Науково-технічне забезпечення функціонування міського електротранспорту


	Захід 4

Науково-технічне забезпечення функціонування міського електротранспорту


	
	Усього
	6 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	Фінансування в рамках Програми не здійснювалося



	
	
	
	Державний бюджет, у тому числі:
	6 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	загальний фонд
	6 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	місцевий бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	інші
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Разом за завданнями:
	
	
	Усього
	2 037 930,0
	0,0
	256 988,959
	256 988,959
	

	
	
	
	Державний бюджет, у тому числі:
	615 579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	загальний фонд
	615 579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	місцевий бюджет
	1 015 965,0
	0,0
	23 887,24
	23 887,24
	

	
	
	
	інші
	406 386,0
	0,0
	233 101,719
	233 101,719
	


II. Виконання (основних) завдань та заходів програми

За інформацією, отриманою від обласних державних адміністрацій, у зазначений період для потреб підприємств міського електротранспорту міст Вінниці, Дніпродзержинська, Києва, Львова, Чернігова та Хмельницького придбано 62 одиниці нового рухомого складу міського електротранспорту (60 тролейбусів і 2 трамвайних вагони).

В м. Вінниця завершено будівництво трамвайної лінії протяжністю 2,014 км, а також проведено реконструкцію 2,44 км тролейбусної контактної мережі.

Вищезгадані заходи виконувались не в рамках Державної програми.
III. Пропозиції щодо подальшого виконання програми:

Під час коригування  показників Державного бюджету України на 2015 рік розглянути питання щодо фінансування заходів Державної програми в частині оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту та будівництва і реконструкції трамвайних та тролейбусних ліній.

Доручити місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування опрацювати питання щодо залучення інших незаборонених законодавством джерел фінансування на придбання рухомого складу міського електричного транспорту.

