ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання заходів щодо вдосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки

| № з/п | Аварійно-небезпечна ділянка / місце (ділянка) концентрації ДТП1 | Ступінь небезпеки | Тип заходу2 | Вид заходу | Виконавець заходу | Запланований строк виконання заходу | Стан фактичного виконання (виконано повністю, виконано частково, не виконано) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місто Дніпро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перехрестя просп. Олександра Поля з вул. Ульянова (35.026581; 48.460828) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки | КП «Транспортна інфраструктури міста» міської ради | Квітень-травень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Зміна режиму роботи світлофора |  |  | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Зміна організації дорожнього руху на перехресті |  | Грудень 2024 | Не виконано |
| 2 | Перехрестя просп. Слобожанський з вул. Калиновою (35.076878; 48.511174) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста» міської ради | Квітень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки |  | Травень 2023 | Виконано частково |
|  |  |  | Обов’язкові | Зміна режиму роботи світлофора |  | Червень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановлення світлофорів з таймером відліку часу |  | Грудень 2024 | Не виконано |
| 3 | Перехрестя вул. Набережної з вул. Юрія Кондратюка (34.922994; 48.485857) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, зміна організації дорожнього руху |  | березень 2024 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Реконструкція світлофорного об’єкта, зміна режиму роботи світлофорів, встановлення додаткового освітлення зони пішохідного переходу |  | Грудень 2024 | Не виконано |
| 4 | Вул. Марії Лисиченко (від буд. 12б до 16б) (35.03591; 48.523124) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськзеленбуд» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, обрізання гілок дерев, що обмежують видимість дорожніх знаків |  | Червень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановити дорожнє двобічне огородження на ділянці небезпечного повороту |  | Червень 2024 | Виконано |
|  |  |  |  | впровадити світлофорне регулювання на пішохідному переході у районі магазина «АТБ» |  | Грудень 2025 | Не виконано |
| 5 | Вул. Криворізька (від пров. Шахового до АЗС «ЮКОН») (34.977105; 48.441284) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло», «Міськзеленбуд», «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки |  | Червень 2024 | Не виконано |
|  |  |  |  | Додаткове освітлення зони пішохідного переходу |  | Червень 2023 | Виконано |
|  |  |  |  | Обрізати гілки дерев |  | Жовтень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановити дорожнє двобічне огородження |  | Грудень 2024 | Виконано |
| 6 | Просп. Сергія Нігояна (від буд. 24 до буд 36 (34.9986; 48.47433) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло», «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано частково |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки |  | Червень 2024 | Виконано частково |
|  |  |  |  | Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу |  | Грудень 2024 | Не виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановити спрямовуюче пішохідне огородження |  | Грудень 2024 | Не виконано |
| 7 | Вул. Набережна Січеславська (між перехрестями з вул. Володимира Мономаха та вул. Європейською) (35.048168; 48.471054 | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло», «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки |  | Жовтень 2023 | Виконано частково |
|  |  |  |  | Зміна режиму роботи світлофора |  | Грудень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу |  | Грудень 2024 | Не виконано |
|  |  |  |  | Встановити спрямовуюче пішохідне огородження |  | Грудень 2024 | Не виконано |
| 8 | Вул. Незалежності (від перехрестя з вул. Академіка Янгеля до буд.17) (35.006926; 48.43098) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло», «Міськзеленбуд», «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки. Обрізати гілки дерев, що обмежують видимість дорожніх знаків |  | Червень 2023 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу, встановити спрямовуюче пішохідне огородження |  | Грудень 2024 | Виконано |
| Місто Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вул. Героїв Майдану, 71 (48.2675368; 25.9278535 | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановити дорожні знаки 1.41 з табличками 7.21.3 | Міська рада | 20.03.2024 | Виконано частково |
|  |  |  | Обов’язкові | Замінити існуючу дорожню розмітку згідно з ОДР |  | 20.04.2024 |  |
|  |  |  | Перспективні | Капітальний ремонт дорожнього покриття |  | Після скасування воєнного стану на території України |  |
| 2. | Вул. Старожучківський шлях, 13-А (48.3196266; 25.9621721) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановити дорожні знаки 1.41 з табличками 7.21.3. 7.21.1 та 1.2.1 (600 м); демонтувати дорожній знак 1.39 | Міська рада | 20.03.2024 | Виконано частково |
|  |  |  | Обов’язкові | Змінити дорожні знаки 5.38.1 та 5.38.2 на дорожні знаки із світлоповертальними зовнішніми облямівками жовтого кольору; замінити існуючу дорожню розмітку 1.14.1 на 1.14.2 |  | 20.24.2024 |  |
|  |  |  | Перспективні | Відновити роботу світлофору для пішоходів біля центрального входу до КП МТК «Калинівський ринок» |  | 2024-2025 |  |
| Місто Павлоград Дніпропетровська область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Преображенська) (48.49756; 35.94809) | Небезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 5.38.2 «Пішохідний перехід» |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки |  | 2023 | Виконано |
| 2 | Вул. Дніпровська (від буд.№ 569 до вул. Милосердова Володимира) (48.49456; 35.9366) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
| 3 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Водопровідна) (48.49524; 35.93422) | Небезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 |  |
| 4 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Західнодонбаська) (48.49684; 35.92898) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки |  | 2023 | Виконано |
| 5 | Вул. Дніпровська (в районі перехрестя з пров. Дніпровський) (48.49948; 35.91996) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
| 6 | Вул. Дніпровська (р-н будинків № 405-417) (48.50093; 35.91485) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 |  |
| 7 | Вул. Дніпровська (в районі будинків №334, 334/1) (48.50903; 35.89837 | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки |  | 2023 | Виконано |
| 8 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Яворницького Дмитра) (48.51245; 35.89293) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
| 9 | Вул. Дніпровська (міст через р. Гніздка, перехрестя з вул. Успенська) (48.52237; 35.87706) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
| 10 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Євгена Панченка) (48.52372; 35.86691) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
| 11 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Полтавська) (48.52397; 35.8647) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 |  | 2024 | Не виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Демонтаж рекламоносіїв для забезпечення видимості | Управління комунального господарства та будівництва | 2023 | Виконано |
| 12 | Вул. Дніпровська (міст через р. Вовча) (48.52472; 35.86015) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожнього знаку 1.39 «Аварійно-небезпечна ділянка» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків, дорожні знаки 5.16 або 5.18 (рух в сторону Дніпра) продублювати згідно вимог ДСТУ 4100:2021 |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожнього знаку 1.1 «Небезпечний поворот праворуч» |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 2.6 на бурдюрний камінь острівця безпеки, що знаходиться в кінці крайньої лівої смуги на вищевказаній ділянці |  | 2024 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Позначення об’їзду перешкоди дорожнім знаком 4.9 та дорожньою розміткою 2.3 |  | 2023-2024 | Виконано частково |
|  |  |  | Обов’язкові | Розчищення крони дерев для забезпечення видимості |  | 2023 | Виконано |
| 13 | Вул. Дніпровська (від перехрестя з пр. Шахтобудівників до вул. Дніпровська, 20) (48.52967; 35.84272) |  | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2024 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 20.03.2024 | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Дніпровська та пр. Шахтобудівників | Управління комунального господарства та будівництва | 2024-2025 | Не виконано |
| 14 | Вул. Центральна (перехрестя з вул. Вокзальна) (48.54012; 35.86772) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків |  | 01.07.2023 | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які перекривають дорожні знаки |  | 2023 | Виконано |
| Місто Ірпінь Київська область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | О101325/Р30/км. 2 + 825 – км.3 + 003 (50.516320, 30.229994/ 50.517694, 30.229519) | 0,74 Малонебезпечні | Невідкладні | Забезпечити видимість світлофора та дорожніх знаків на перехресті км 2+825 зрізанням гілок дерев та кущів | ТОВ «Спец Комплект Постач» |  | Виконано |
|  |  |  |  | На примиканнях км 2+825 встановити дорожні знаки 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод» та таблички 7.2.1 «Зона дії», 7.21.3 «Вид небезпеки» |  |  | Виконано |
|  |  |  | Обов’язкові | На км 3+100 встановити дорожній знак 5.17.2 «Напрямок руху по смугах» | ТОВ «Спец Комплект Постач» |  | Виконано |
|  |  |  |  | Встановити дорожній знак 5.45.1 «Пункт зупинки автобуса» на км 3+100 (прямий напрямок) відповідно до ДСТУ 4100 |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Замінити пошкоджений дорожній знак 2.3 «Головна дорога» на км 2+950 (прямий напрямок) та встановити його відповідно до ДСТУ 4100 |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Замінити дорожній знак 5.17.1 «Напрямок руху по смугах» на км 2+850 на новий |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Поновити горизонтальну дорожню розмітку в межах МК ДТП |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | В межах МК ДТП на підході до пішохідного переходу на км 2+990 у прямому напрямку, де можливий безпосередній вихід дітей на проїзну частину, встановити дорожні знаки 1.33 «Діти» з жовтою облямівкою (другий знак з табличкою 7.2.1 «Зона дії») та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» (40) відповідно до ДСТУ 4100 |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Дорожні знаки 2.3 «головна дорога» та 5.38.1 (5.38.2) «Пішохідний перехід» км 2+990 (зворотний напрямок) встановити відповідно до пункту 14.2.9 ДСТУ 4100 (забезпечити нормативну висоту встановлення дорожніх знаків) |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Дорожні знаки 1.33 «Діти» замінити на нові ідентичні з жовтою облямівкою, пошкоджену табличку 7.2.1 «Зона дії» на км 2+990 (зворотний напрямок) замінити на нову |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Встановити відсутні секції бар’єрної дорожньої огорожі на км 2+900 (зворотний напрямок) |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | Встановити відсутні кінцеві /початкові елементи бар’єрної огорожі на км 2+825 |  |  | Виконано |
|  |  |  |  | На пішохідних переходах на км 2+835 та км 2+990 нанести горизонтальну дорожню розмітку1.14.2 (чорно-біла) |  |  | Виконано |
|  |  |  | Додаткові | Влаштування світлофорного об’єкту на пішохідному переході на км 2+980 | Органи місцевого самоврядування |  | Виконано |
|  |  |  | Перспективні | Передбачити заходи із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме облаштуванням підходів до пішохідних переходів тактильними орієнтирами згідно з ДБН В.2.3-4 | Не визначено |  | Не визначено |